**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Minuta de Scrum para el Sprint Único - Proyecto de Resumen sobre IA

**Nombre del grupo:** Ingenieros Unidos S.A

**Integrantes:**

* Ozzy Loachamín (Scrum Máster)
* Luis Pérez
* Brayan Ortiz
* Fabián Simbaña
* Elias Cazar
* Jorge Bosquez
* Lenin Reyes.

1. Reunión de Planificación del Sprint

Fecha: 23 de octubre de 2024

Scrum Master: Ozzy Loachamín

Duración del Sprint: 1 semana

Objetivo del Sprint: Crear un resumen de una página sobre la historia y fundamentos de la inteligencia artificial (IA), aplicando el marco de trabajo Scrum en un solo sprint.

Objetivos Específicos del Sprint:

Leer y analizar la documentación proporcionada sobre IA.

Redactar un primer borrador del resumen.

Revisar y ajustar el contenido para que cumpla con los requisitos de claridad y concisión.

Preparar el documento final para su entrega.

Asignación de Tareas del Sprint:

Investigación y lectura de documentos: Todo el equipo.

Redacción del primer borrador: Luis Pérez, Brayan Ortiz y Fabián Simbaña.

Revisión y ajustes: Elias Cazar, Jorge Bosquez y Lenin Reyes.

Revisión final y presentación: Coordinada por Ozzy Loachamín, quien consolidará el documento final y verificará que cumpla con los objetivos.

Criterios de Finalización:

El resumen debe tener una extensión máxima de una página.

Explica los puntos principales sobre la historia y fundamentos de la IA.

Todos los miembros del equipo han revisado y aprobado el contenido final.

2. Reuniones Diarias de Scrum (Daily Standups)

Formato: Reunión de 15 minutos diaria para compartir actualizaciones, bloqueos y próximos pasos.

Ejemplo de Minuta de Daily Standup:

Fecha: 24 de octubre de 2024

Luis Pérez: "He terminado de leer el documento de fundamentos, y comenzaré con la redacción del primer párrafo del resumen."

Elias Cazar: "He notado que los documentos presentan algunas interpretaciones distintas de ciertos conceptos que necesitamos alinear."

Ozzy Loachamín: "Revisaré las observaciones y organizo la estructura para facilitar el proceso de redacción y revisión."

Bloqueos:

Diferencias en la interpretación de conceptos entre los documentos; Ozzy y el equipo revisarán estos puntos en la próxima reunión.

3. Revisión del Sprint

Fecha: 30 de octubre de 2024

Objetivo: Revisar y discutir el primer borrador del resumen para incorporar los comentarios y ajustes del equipo.

Comentarios Recibidos:

Aclarar la influencia de la filosofía y matemáticas en la historia de la IA.

Agregar ejemplos actuales que relacionen los conceptos con aplicaciones de IA que el equipo considera relevantes.

Ajustar el lenguaje del documento para que sea adecuado al nivel de 5º semestre.

Próximas Acciones: El ajuste de contenido y estilo será realizado por Brayan Ortiz y Fabián Simbaña para perfeccionar el borrador con base en los comentarios.

4. Retrospectiva del Sprint

Fecha: 31 de octubre de 2024

Objetivo: Evaluar el proceso del sprint y definir mejoras para futuras actividades en equipo.

Aspectos Positivos:

La distribución de tareas permitió que todos los integrantes aportaran de manera equitativa.

Definir la estructura desde el principio facilitó la redacción y evitó cambios mayores al contenido.

Oportunidades de Mejora:

Consolidar y aclarar la interpretación de conceptos clave antes de iniciar la redacción.

Incorporar ejemplos de aplicaciones de IA desde el inicio, para asegurar alineación en la redacción y revisión.

Acciones para Futuras Mejoras:

Designar a un integrante que verifique y resuma los conceptos clave antes de comenzar a redactar.

Elegir ejemplos representativos de IA en la primera etapa de trabajo para alinearlos mejor con los objetivos.